چک‌لیست تحویل واحد آپارتمانی

مهندسین مشاور شهرآرا اثر  |  تلفن: 021-35054  |  info@shahraraasar.com

چک‌لیست تحویل واحد آپارتمانی

این چک‌لیست را در روز تحویل واحد، با حضور فروشنده یا سازنده تکمیل و در دو نسخه امضا کنید. هر ایراد ثبت‌شده در این فرم، مبنای مطالبه رفع نقص در دوره تضمین است.

| مشخصات واحد | مقدار |
| --- | --- |
| نام خریدار |  |
| نشانی پروژه |  |
| شماره واحد و طبقه |  |
| شماره پارکینگ و انباری |  |
| تاریخ تحویل |  |

بخش ۱ — مساحت و مطابقت با قرارداد

☐  مساحت واحد با متر لیزری اندازه‌گیری و با صورت‌مجلس تفکیکی تطبیق داده شد

☐  تعداد و ابعاد اتاق‌ها با نقشه پیوست قرارداد مطابقت دارد

☐  شماره پارکینگ تحویلی با سند و پایان کار یکسان است

☐  ابعاد پارکینگ برای خودرو قابل استفاده است و مانع دائمی ندارد

☐  انباری تحویل شد و شماره آن با مدارک مطابقت دارد

☐  بالکن یا تراس مطابق نقشه اجرا شده است

بخش ۲ — درب، پنجره و بازشوها

☐  درب ورودی ضدسرقت بدون خش و با قفل سالم نصب شده است

☐  دو عدد کلید یدک درب ورودی تحویل شد

☐  همه درب‌های داخلی بدون گیر باز و بسته می‌شوند

☐  پنجره‌ها بدون لقی، با درزگیر سالم و قفل عملکردی هستند

☐  شیشه‌ها بدون ترک، خش و بخارگرفتگی بین جدارها هستند

☐  توری پنجره‌ها در صورت تعهد قراردادی نصب شده است

بخش ۳ — کف، دیوار و سقف

☐  سرامیک یا پارکت کف بدون شکستگی، توخالی و اختلاف تراز است

☐  بندکشی کف و دیوار یکنواخت و تمیز است

☐  دیوارها بدون ترک، لکه و ناصافی محسوس هستند

☐  رنگ‌آمیزی یکدست و بدون ریزش است

☐  قرنیز در همه فضاها نصب و آب‌بندی شده است

☐  سقف کاذب بدون افتادگی و با درز یکنواخت اجرا شده است

بخش ۴ — تأسیسات بهداشتی

☐  همه شیرآلات باز و بسته می‌شوند و نشتی ندارند

☐  فشار آب سرد و گرم در همه نقاط مناسب است

☐  تخلیه آب کف‌شور و سینک بدون کندی انجام می‌شود

☐  سیفون توالت و روشویی بدون بوی نامطبوع است

☐  کاسه توالت و روشویی بدون ترک و لق‌شدگی نصب شده است

☐  دوش و هدشاور سالم و بدون نشتی است

☐  شیر قطع‌کن آب هر سرویس در دسترس و عملکردی است

☐  کولر آبی یا اسپلیت نصب و تست شده است

بخش ۵ — برق و الکترونیک

☐  همه کلیدها و پریزها تست و برق‌دار شدند

☐  تعداد پریزها با نقشه تأسیسات برقی مطابقت دارد

☐  تابلو برق واحد شماره‌گذاری و فیوزها برچسب‌گذاری شده است

☐  سیستم ارت پریزها با تستر کنترل شد

☐  آیفون تصویری نصب و با درب ورودی ساختمان تست شد

☐  زنگ درب، چراغ‌ها و لوسترها عملکرد صحیح دارند

☐  پریز آنتن و شبکه در محل‌های تعیین‌شده نصب شده است

☐  کنتور برق واحد شماره‌گذاری و قرائت اولیه ثبت شد

بخش ۶ — گرمایش، سرمایش و گاز

☐  پکیج یا سیستم مرکزی روشن و تست گرمایش انجام شد

☐  همه رادیاتورها گرم شدند و شیر هواگیری آن‌ها سالم است

☐  لوله‌کشی گاز دارای تأییدیه است و کنتور نصب شده است

☐  دودکش پکیج و اجاق‌گاز مطابق ضوابط اجرا شده است

☐  ترموستات اتاقی نصب و عملکرد آن تست شد

☐  قرائت اولیه کنتور گاز ثبت شد

بخش ۷ — آشپزخانه

☐  کابینت‌ها بدون خش، با درب‌های تراز و لولاهای سالم نصب شده‌اند

☐  صفحه کابینت بدون ترک و با درزبندی مناسب اطراف سینک است

☐  هود نصب و تخلیه آن به بیرون تست شد

☐  محل نصب اجاق‌گاز، ماشین ظرفشویی و یخچال با ابعاد استاندارد است

☐  پریز و شیر گاز اجاق در محل مناسب قرار دارد

بخش ۸ — مشاعات

☐  آسانسور نصب و دارای تأییدیه معتبر استاندارد است

☐  درب پارکینگ با ریموت تست شد و ریموت تحویل داده شد

☐  روشنایی راه‌پله، پارکینگ و لابی کامل است

☐  چراغ اضطراری راه‌پله عملکرد دارد

☐  بام آب‌بندی شده و راه دسترسی به آن ایمن است

☐  شیر آب و پریز برق در پارکینگ و بام موجود است

☐  تجهیزات اطفای حریق نصب و شارژ است

بخش ۹ — مدارک تحویلی

☐  تصویر گواهی پایان کار

☐  صورت‌مجلس تفکیکی یا سند تک‌برگ واحد

☐  تأییدیه استاندارد آسانسور

☐  گارانتی پکیج، آسانسور و درب پارکینگ

☐  دفترچه راهنمای تجهیزات

☐  کلیدهای واحد، انباری، صندوق پستی و ریموت پارکینگ

بخش ۱۰ — فهرست نواقص و مهلت رفع

| ردیف | شرح نقص | محل | مهلت رفع | تأیید رفع |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

تحویل واحد به معنای صرف‌نظر خریدار از نواقص ثبت‌شده در این فرم نیست. مهلت رفع نواقص و ضمانت اجرای آن، طبق قرارداد فروش یا پیش‌فروش تعیین می‌شود.

| خریدار امضا و تاریخ: .................... | فروشنده / سازنده امضا و تاریخ: .................... | نماینده فنی امضا و تاریخ: .................... |
| --- | --- | --- |