مدارک تفکیک آپارتمان و اخذ سند تک‌برگ

مهندسین مشاور شهرآرا اثر  |  تلفن: 021-35054  |  info@shahraraasar.com

مدارک تفکیک آپارتمان و اخذ سند تک‌برگ

تفکیک، فرایندی است که در آن یک پلاک ثبتی با یک سند مادر، به چند واحد مستقل با اسناد جداگانه تبدیل می‌شود. این فرایند سه مرجع دارد: شهرداری منطقه، اداره ثبت اسناد و املاک و دفترخانه اسناد رسمی. ترتیب مراجعه قابل جابه‌جایی نیست.

مرحله ۱ — گواهی پایان کار از شهرداری

•  پایان کار باید تعداد و مساحت دقیق هر واحد، انباری و پارکینگ را ذکر کرده باشد.

•  پارکینگ‌ها باید شماره‌گذاری‌شده و در پایان کار به تفکیک هر واحد تخصیص یافته باشند.

•  مساحت مشاعات (راه‌پله، لابی، موتورخانه، حیاط) باید در پایان کار مشخص باشد.

•  هر مغایرت میان پایان کار و وضع موجود، در مرحله نقشه‌برداری ثبت آشکار می‌شود و پرونده را برمی‌گرداند.

مرحله ۲ — درخواست صورت‌مجلس تفکیکی از اداره ثبت

| ردیف | مدرک | توضیح |
| --- | --- | --- |
| 1 | اصل سند مالکیت مادر | سند شش‌دانگ عرصه و اعیان |
| 2 | اصل گواهی پایان کار ساختمان | صادره از شهرداری منطقه |
| 3 | نقشه تفکیکی با مختصات UTM | تهیه‌شده توسط نقشه‌بردار دارای پروانه اشتغال |
| 4 | درخواست کتبی مالک یا وکیل رسمی | با ذکر پلاک ثبتی اصلی و فرعی |
| 5 | تصویر مدارک هویتی مالکین | کارت ملی و شناسنامه |
| 6 | فیش پرداخت هزینه تفکیک | بر اساس تعرفه سازمان ثبت و مساحت کل |
| 7 | پروانه ساختمانی | برای تطبیق تعداد واحدها |

نماینده و نقشه‌بردار اداره ثبت از ساختمان بازدید و مساحت هر واحد را برداشت می‌کنند. حاصل کار، صورت‌مجلس تفکیکی است که سهم هر واحد از عرصه و مشاعات را به‌صورت عدد مشخص می‌کند.

مرحله ۳ — مفاصاحساب‌های پیش از تنظیم سند

| مرجع | مدرک | مهلت اعتبار |
| --- | --- | --- |
| اداره امور مالیاتی | گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم | 1 ماه |
| شهرداری | مفاصاحساب عوارض نوسازی و پسماند | تا پایان سال جاری |
| تأمین اجتماعی | مفاصاحساب حق بیمه کارگران ساختمانی | بدون محدودیت |
| اداره دارایی | گواهی مالیات بر ارث در املاک ورثه‌ای | بدون محدودیت |

مرحله ۴ — تنظیم تقسیم‌نامه در دفترخانه

اگر ملک بیش از یک مالک دارد، پس از صورت‌مجلس تفکیکی باید تقسیم‌نامه رسمی تنظیم شود تا مشخص شود هر واحد به کدام مالک تعلق می‌گیرد. در مشارکت در ساخت، تقسیم‌نامه بر اساس قدرالسهم توافق‌شده در قرارداد تنظیم می‌شود.

•  حضور همه مالکین یا وکلای رسمی آن‌ها در دفترخانه الزامی است.

•  صورت‌مجلس تفکیکی، اصل سند مادر و مفاصاحساب‌ها همراه باشد.

•  شماره واحد، طبقه، مساحت، شماره پارکینگ و انباری هر مالک در تقسیم‌نامه قید می‌شود.

•  پس از ثبت تقسیم‌نامه، دفترخانه خلاصه معامله را به اداره ثبت ارسال می‌کند.

مرحله ۵ — صدور سند تک‌برگ

•  اداره ثبت پس از دریافت خلاصه معامله، برای هر واحد سند تک‌برگ صادر می‌کند.

•  سند تک‌برگ دارای بارکد، هولوگرام و مختصات جغرافیایی ملک است.

•  صدور سند معمولاً 3 تا 8 هفته پس از تنظیم تقسیم‌نامه طول می‌کشد.

•  تحویل سند فقط به مالک یا وکیل رسمی با ارائه اصل مدارک هویتی انجام می‌شود.

موارد رایج توقف پرونده

| مشکل | راه‌حل |
| --- | --- |
| مغایرت مساحت اجراشده با پایان کار | اصلاح پایان کار در شهرداری یا اخذ رأی کمیسیون ماده 100 |
| پارکینگ بدون تخصیص به واحد مشخص | اصلاحیه پایان کار با شماره‌گذاری پارکینگ‌ها |
| اختلاف مالکین بر سر واحدها | تنظیم تقسیم‌نامه پس از توافق یا حکم دادگاه |
| ملک در رهن بانک | فک رهن یا موافقت کتبی بانک با تفکیک |
| عدم تسویه بدهی مالیاتی | پرداخت بدهی و اخذ گواهی ماده 187 |

هزینه‌های تقریبی

•  هزینه نقشه‌برداری تفکیکی بر اساس تعداد واحد و مساحت کل

•  هزینه تفکیک اداره ثبت بر مبنای درصدی از ارزش منطقه‌ای ملک

•  حق‌التحریر دفترخانه برای تقسیم‌نامه بر اساس تعرفه کانون سردفتران

•  مالیات نقل و انتقال در صورت انتقال واحدها به غیر

مهندسین مشاور شهرآرا اثر — انجام امور ثبتی، تفکیک و اخذ سند از سال 1374 | 09122279331 | info@shahraraasar.com